ANALYSE & CONCEPTION

Application de Gestion du Conseil d'Administration

COOP-ACAFIS | app.coop-acafis.com

Web (React/Node.js) + Mobile (Android/Kotlin) | FR · EN · WO

| Projet : | Application de gestion CA — ACAFIS |
| --- | --- |
| Version : | 1.0 — Document d'analyse initial |
| Auteur : | Amar Dia — Programmeur-Analyste |
| Superviseur : | Omar Cissé — Informaticien, Banque Nationale du Canada |
| Date : | Juillet 2026 |
| Deadline AG : | 🔴 1er août 2026 — Assemblée Générale ACAFIS |
| Langues : | Français · Anglais · Wolof |
| Plateformes : | Web (React + Node.js) + Mobile Android (Kotlin) |

1. CONTEXTE ET ENJEUX

L'ACAFIS (Association Canadienne d'Aide à la Famille Immigrante Sénégalaise) opère une coopérative d'habitation pour le projet Cité Jardin Ndianda — 320 logements au Sénégal. Le Conseil d'Administration (CA) composé de 9 membres coordonne les activités de 48 acquéreurs répartis entre le Canada et le Sénégal.

Actuellement, la gestion du CA repose sur des échanges WhatsApp, des documents épars et des réunions Jitsi Meet sans outil centralisé. L'objectif est de développer une plateforme numérique complète pour professionnaliser et sécuriser la gestion de la coopérative.

1.1 Membres du CA (2024–2026)

| Poste | Membre | Rôle dans l'app |
| --- | --- | --- |
| Président | Omar Sarr | Super Admin |
| Vice-Président | Khadime Gueye | Admin |
| Secrétaire Général | Ibra Mbaye | Admin |
| Secrétaire Adjoint | Mbaye Diouf | Admin |
| Trésorière | Bintou Sarr | Admin Finance |
| Trésorier Adjoint | Boubacar Diallo | Admin Finance |
| Administrateur | Landiata Dieme | Membre CA |
| Administrateur | Souleymane Diallo | Membre CA |
| Administrateur | Omar Cissé | Membre CA + Tech |

2. ANALYSE DES BESOINS

2.1 Besoins fonctionnels

- Gestion centralisée des 48 acquéreurs (profils, statuts, lots)

- Suivi des cotisations et paiements en temps réel

- Gestion des documents officiels (PV, résolutions, rapports)

- Organisation des réunions CA et AG (convocations, ordres du jour, PV)

- Tableau de bord avec statistiques et indicateurs clés

- Notifications automatiques (email + WhatsApp)

- Interface trilingue : Français, Anglais, Wolof

- Accès web + mobile Android

2.2 Besoins non-fonctionnels

- Sécurité : authentification JWT + rôles et permissions

- Performance : chargement < 3 secondes, disponibilité 99.9%

- Responsive : web adaptatif + app mobile native Android

- Accessibilité : interface simple pour profils non-techniques

- Sauvegarde automatique des données (backup MongoDB)

3. MODULES DE L'APPLICATION

| # | Module | Fonctionnalités clés | Rôles | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Authentification | Connexion sécurisée, gestion sessions, récupération MDP, 2FA optionnel | Tous | 🔴 Haute |
| M2 | Tableau de bord | KPIs, statistiques, alertes, activité récente, graphiques | Tous | 🔴 Haute |
| M3 | Gestion membres | 48 acquéreurs : profils, lots, statuts, contacts, historique | Admin, Super Admin | 🔴 Haute |
| M4 | Suivi financier | Cotisations, paiements, dépenses, rapports, exports PDF/Excel | Admin Finance, Super Admin | 🔴 Haute |
| M5 | Documents | Upload, organisation, partage, signatures électroniques, versioning | Tous (lecture), Admin (écriture) | 🔴 Haute |
| M6 | Réunions & AG | Convocations, ordre du jour, PV, votes, présences, Jitsi Meet | Admin, Super Admin | 🔴 Haute |
| M7 | Communications | Annonces, messagerie interne, notifications email + WhatsApp | Tous | 🟡 Moyenne |
| M8 | Projet Ndianda | Avancement chantier, phases, photos, rapports partenaires | Admin, Super Admin | 🟡 Moyenne |
| M9 | Commissions | 4 commissions : Habitat, Finance, Communication, Juridique | Membres concernés | 🟡 Moyenne |
| M10 | Rapports | Génération automatique de rapports PDF, statistiques CA | Admin, Super Admin | 🟢 Basse |

4. RÔLES ET PERMISSIONS

| Rôle | Description | Permissions principales |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Président du CA (Omar Sarr) | Accès total — tous les modules, paramètres, suppression |
| Admin | VP, SG, SA | Gestion membres, documents, réunions — pas de suppression |
| Admin Finance | Trésorière, Trésorier adj. | Accès total module financier, rapports financiers |
| Membre CA | Administrateurs | Lecture de tout, écriture dans leurs commissions |
| Acquéreur | 48 membres acquéreurs | Profil personnel, documents personnels, paiements |
| Liaison SN | Contacts Sénégal | Lecture des rapports projet, photos chantier |
| Observateur | Partenaires externes | Accès limité aux informations publiques du projet |

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | React 18 + Vite | SPA moderne, rapide, composants réutilisables |
| UI Framework | Tailwind CSS + shadcn/ui | Design system cohérent, responsive natif |
| Mobile Android | Kotlin + Jetpack Compose | App native Android moderne |
| Backend API | Node.js + Express | APIs REST sécurisées, déjà maîtrisé |
| Base de données | MongoDB Atlas | NoSQL flexible, cloud, scalable |
| Authentification | JWT + bcrypt | Tokens sécurisés, refresh tokens |
| Fichiers | Multer + Cloudinary | Upload et stockage documents/photos |
| Emails | Resend API | Notifications et convocations automatiques |
| WhatsApp | WhatsApp Business API | Notifications CA (canal existant) |
| Réunions | Jitsi Meet API | Visioconférence intégrée (déjà utilisé) |
| Hébergement API | VPS WHC (CyberPanel) | Serveur déjà disponible chez WHC |
| Hébergement Web | Vercel | Déploiement frontend React automatique |
| i18n | i18next | Internationalisation FR / EN / Wolof |
| Temps réel | Socket.io | Notifications et mises à jour en direct |

6. MODÈLE DE DONNÉES (COLLECTIONS MONGODB)

6.1 Collections principales

- users — Comptes utilisateurs (CA + acquéreurs) avec rôles et permissions

- members — 48 acquéreurs avec profils complets, lots, statuts de paiement

- payments — Cotisations, montants, dates, méthodes, statuts (payé/en attente/retard)

- documents — Fichiers uploadés avec métadonnées, catégories, accès

- meetings — Réunions CA/AG avec ordre du jour, présences, PV, votes

- announcements — Communications officielles du CA vers les membres

- commissions — 4 commissions avec membres et documents associés

- project — Avancement Cité Jardin Ndianda, phases, photos, rapports

- notifications — Historique des notifications envoyées

- audit_logs — Journal de toutes les actions (sécurité et traçabilité)

7. PLAN DE DÉVELOPPEMENT — SPRINTS

⚠️ Contrainte critique : AG du 1er août 2026 — Les modules M1, M2, M3 et M6 doivent être opérationnels.

| Sprint | Période | Objectifs | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (Pré-dev) | 27–29 juillet | Setup projet, structure dossiers, config MongoDB Atlas, repo GitHub, CI/CD Vercel | Environnement prêt |
| Sprint 1 🔴 AG | 30 juil–1er août | M1 Auth (login/JWT) + M6 Réunions (AG du 1er août) + M3 Liste membres basique | Version AG — démo live |
| Sprint 2 | 4–10 août | M2 Dashboard + M3 Gestion membres complet + M4 Suivi financier de base | Version Alpha |
| Sprint 3 | 11–20 août | M4 Finance complet + M5 Documents + M7 Communications + Notifications | Version Beta |
| Sprint 4 | 21–31 août | M8 Projet Ndianda + M9 Commissions + i18n FR/EN/Wolof complet | Version RC |
| Sprint 5 | 1–15 sept | App Android Kotlin (M1+M2+M3+M6) + tests + corrections | App mobile v1 |
| Sprint 6 | 16–30 sept | M10 Rapports PDF + optimisations + sécurité + tests finaux | Version 1.0 |
| Sprint 7 | 1–3 oct | Documentation + déploiement final + formation CA | Livraison finale |

8. STRUCTURE DES DOSSIERS

8.1 Backend — Node.js/Express

app-acafis-backend/

- config/ — Configuration DB, JWT, variables d'environnement

- models/ — Schémas MongoDB (User, Member, Payment, Document, Meeting...)

- routes/ — Routes API (auth, members, payments, documents, meetings...)

- controllers/ — Logique métier de chaque module

- middleware/ — Auth JWT, validation, gestion erreurs, upload

- services/ — Email (Resend), WhatsApp, Jitsi, Cloudinary

- utils/ — Fonctions utilitaires, helpers

- server.js — Point d'entrée de l'application

8.2 Frontend — React

app-acafis-frontend/

- src/components/ — Composants réutilisables (Button, Modal, Table, Card...)

- src/pages/ — Pages de l'application (Dashboard, Members, Finance...)

- src/context/ — Contextes React (Auth, Language, Theme)

- src/hooks/ — Hooks personnalisés

- src/services/ — Appels API

- src/i18n/ — Fichiers de traduction FR/EN/Wolof

- src/utils/ — Fonctions utilitaires

8.3 Mobile — Android/Kotlin

app-acafis-android/

- app/src/main/java/ — Code Kotlin (Activities, Fragments, ViewModels)

- app/src/main/res/ — Layouts XML, ressources, strings

- data/ — Repositories, modèles de données

- ui/ — Composants Jetpack Compose

9. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Authentification JWT avec refresh tokens (expiration 24h)

- Mots de passe hashés avec bcrypt (coût 12)

- HTTPS obligatoire sur tous les endpoints

- Validation des entrées côté serveur (express-validator)

- Rate limiting sur les routes sensibles (auth, paiements)

- Logs d'audit pour toutes les actions importantes

- Sauvegardes automatiques MongoDB Atlas (daily backups)

- Variables d'environnement pour toutes les clés API (.env)

10. PLAN DE DÉPLOIEMENT

| URL Application : | https://app.coop-acafis.com |
| --- | --- |
| Frontend : | Vercel (déploiement automatique depuis GitHub) |
| Backend API : | VPS WHC (CyberPanel) — Node.js + PM2 |
| Base de données : | MongoDB Atlas (cluster cloud) |
| Domaine : | Sous-domaine app.coop-acafis.com (DNS WHC) |
| SSL : | Let's Encrypt via CyberPanel (auto-renouvellement) |
| CI/CD : | GitHub Actions → Vercel (frontend) + WHC (backend) |
| Monitoring : | PM2 logs + MongoDB Atlas monitoring |

CONCLUSION

Ce document constitue la base d'analyse pour le développement de l'application de gestion CA de l'ACAFIS. Le développement sera conduit en sprints agiles avec une priorité absolue sur les modules nécessaires pour l'AG du 1er août 2026.

L'application vise à professionnaliser la gestion de la coopérative, améliorer la communication entre les membres CA et les 48 acquéreurs, et assurer la traçabilité complète des opérations financières et décisionnelles.

Supervisé par Omar Cissé et développé par Amar Dia, ce projet marque une étape importante dans la transformation numérique de l'ACAFIS.

Amar Dia — Programmeur-Analyste — Stagiaire ACAFIS — Juillet 2026